## Slide 1: SERVICLEMANT LIMITADA Aseo Industrial
Integrantes:
Jeremy Opazo
Cedre morales Maximiliano Mendoza
Docente:
Daniel Alonso Montero

## Slide 2: Introducción
SERVICLEMANT LIMITADA es una empresa de limpieza industrial fundada en 2014. Hasta ahora no había buscado modernizarse, pero actualmente quiere mejorar para competir en el rubro. Para ello, solicitó apoyo en soluciones informáticas que incluyen desarrollo de software con metodologías sistemáticas y programación de consultas y rutinas en bases de datos.

## Slide 3: Objetivo del proyecto Desarrollar una solución tecnológica que permita digitalizar y optimizar los procesos internos de SERVICLEMANT LIMITADA, con el fin de mejorar su eficiencia operativa y posicionarse competitivamente en el rubro de la limpieza industrial, durante el presente semestre académico.
Objetivo Principales del proyecto
-Levantar los requerimientos funcionales y técnicos de la empresa mediante entrevistas y análisis documental, durante las primeras dos semanas del proyecto.
-Diseñar una propuesta de solución informática (como un sistema de gestión, sitio web o aplicación interna) adaptada a las necesidades de SERVICLEMANT..
-Desarrollar un prototipo funcional de la solución propuesta utilizando herramientas tecnológicas vistas en la asignatura, en un periodo de cuatro semanas.
-Evaluar el prototipo con usuarios clave de la empresa, recolectando retroalimentación útil para futuras mejoras, en la última semana del proyecto.

## Slide 4: Metodología
El proyecto será desarrollado bajo un enfoque de investigación aplicada y la creación de un prototipo funcional, con el objetivo de validar la solución en un entorno real. Para su ejecución, se implementará una metodología ágil, lo que permitirá generar entregas parciales, recibir retroalimentación continua y aplicar mejoras iterativas a lo largo del proceso.
En este marco, se consideran los siguientes aspectos clave:
Casos de uso: Se elaborarán para definir de manera clara los requerimientos y funcionalidades del sistema, siempre desde la perspectiva del usuario final.
Comunicación: Se establecerán reuniones periódicas, tanto virtuales como presenciales, con el fin de revisar avances, coordinar actividades y asegurar la alineación del equipo con los objetivos del proyecto.

## Slide 5: Herramientas a utilizar:

## Slide 6: Carta gantt
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BVty-37yYE1O_dNtwBd_3_mi8AloCnfG/edit?gid=146921279#gid=146921279

## Slide 7: fin.